SZERZŐDÉSES DOKUMENTÁCIÓ

Felmérési és aljzatvizsgálati feltételek

Alapfelmérés, extra műszaki vizsgálat, munkakezdési alkalmasság és mérési dokumentáció

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Dokumentumazonosító | SF-JOG-04 |
| --- | --- |
| Verzió | 3.0 |
| Keltezés | 2026. 09. 15. |
| Kibocsátó | Spirit Floor Kft. |
| Weboldal | https://spiritfloor.com |
| Állapot | MASTER v3.0 felmérési sablon – projektspecifikus mezők kitöltendők |

Alapelv: átlátható feltételek, dokumentált műszaki döntések és egyértelmű felelősségi határok. A fogyasztót megillető kötelező jogokat a dokumentum nem korlátozza.

Spirit Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2141 Csömör, Boglárka utca 19.  •  kapcsolat@spiritfloor.hu  •  +36 30 931 0990

0. A felmérés jogi és műszaki határa

0.1. A felmérés a helyszínen hozzáférhető, szemrevételezhető és az alkalmazott eszközökkel mérhető állapotot rögzíti. Nem minősül feltárásnak, statikai, épületdiagnosztikai vagy laborvizsgálatnak, kivéve ha az extra felmérés ezt kifejezetten tartalmazza.

0.2. Rejtett rétegek, korábbi ragasztók, aljzat alatti nedvességforrás, szerkezeti mozgás vagy veszélyes anyag csak akkor tekinthető vizsgáltnak, ha arra külön feltárás vagy vizsgálat történt és azt a jegyzőkönyv rögzíti.

M/3 – Alapfelmérési adatlap

| Cél: Ajánlatkészítéshez szükséges látható helyszíni adatok rögzítése. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: A felmérő csak hozzáférhető, roncsolás nélkül ellenőrizhető állapotot rögzít. A nem vizsgált vagy takart területet jelölni kell. |  |  |  |  |  |  |
| Projekt / cím |  |  |  |  |  |
| Felmérés időpontja |  |  |  |  |  |
| Jelenlévők |  |  |  |  |  |
| Felmérő |  |  |  |  |  |
| Ingatlan használatban |  | □ igen □ nem |  |  |  |
| Hőmérséklet / relatív páratartalom |  |  |  |  |  |
| Hozzáférés korlátozása |  |  |  |  |  |
| Helyiség | Hossz × szélesség / terület | Meglévő burkolat | Aljzat látható állapota | Lábazat / csatlakozás | Megjegyzés |  |
| Látható repedések / dilatációk |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Ajtók / küszöbök / szintkülönbségek |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Bútorozottság / mozgatás |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Anyagmozgatási útvonal / parkolás |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Más szakág / ütemezési kockázat |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Feltételezett rejtett kockázat |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| További vizsgálat javasolt |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Fotók azonosítói |  |  |  |  |  |
| Korlát: Az alapfelmérés nem bontásos feltárás, nem statikai vagy azbesztvizsgálat, és nem igazolja a teljes aljzat nedvességi vagy tapadási alkalmasságát. |  |  |  |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Felmérő | Megrendelő / jelenlévő |

M/4 – Extra műszaki felmérési jelentés

| Cél: Részletesebb, mérésalapú döntés-előkészítés és technológiai javaslat készítése. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: Minden méréshez eszközt, mérési módszert, helyet és körülményt kell rendelni. A szakmai becslést tényként tilos feltüntetni. |  |  |  |  |  |  |
| Projekt / helyszín |  |  |  |  |  |
| Megbízás tárgya |  |  |  |  |  |
| Vizsgálat időpontja |  |  |  |  |  |
| Vizsgálatot végző |  |  |  |  |  |
| Átadott dokumentumok |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Nem hozzáférhető részek |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Mérés / vizsgálat | Eszköz / azonosító | Hely / pont | Eredmény | Követelmény / viszonyítás | Értékelés |  |
| Síkpontosság |  |  |  |  |  |  |
| Szint / csatlakozás |  |  |  |  |  |  |
| Nedvesség |  |  |  |  |  |  |
| Felületi szilárdság |  |  |  |  |  |  |
| Repedés / dilatáció |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb |  |  |  |  |  |  |
| Meglévő rétegrend szakmai becslése |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Feltárt vagy valószínű fektetési technológia |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Kivitelezést gátló tényezők |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Javasolt előkészítési technológia |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Javasolt burkolati rendszer |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Becsült kivitelezési idő és száradási idők |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Szükséges további szakvizsgálat |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Kockázatok és fenntartások |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Fotó / rajz mellékletek |  |  |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Felmérő / szakmai készítő | Megrendelő – átvétel |

M/5 – Munkakezdési feltétel-ellenőrző lista

| Cél: A kivitelezés biztonságos és szerződésszerű indításának objektív engedélyezése. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: Bármely „NEM” kritikus tétel esetén az érintett munkarész nem indítható el addig, amíg a hiányt vagy kockázatot dokumentáltan meg nem szüntették, illetve az adott feltétel jogszerűen és műszakilag nem minősült nem alkalmazandónak. „FELTÉTELESEN INDÍTHATÓ” döntés kizárólag olyan más, elkülöníthető munkarészre adható, amelyet a kritikus hiány nem érint; a korlátot, felelőst és határidőt írásban rögzíteni kell. A lista nem váltható ki szóbeli egyeztetéssel. |  |  |  |
| Feltétel | Állapot | Besorolás / megjegyzés |  |
| Szerződés és M/1 aláírva vagy igazolható elektronikus úton elfogadva | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Előleg / esedékes díj beérkezett | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Anyag mennyisége és típusa rendelkezésre áll | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Munkaterület hozzáférhető és kiürített | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Aljzatvizsgálat megtörtént | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Aljzat technológiailag alkalmas | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Hőmérséklet / páratartalom megfelelő | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Víz / áram / világítás biztosított | □ igen □ nem | fontos |  |
| Más szakág nem akadályoz | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Védelmi és takarási terv végrehajtva | □ igen □ nem | fontos |  |
| Fektetési irány / minta jóváhagyva | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Dilatációk és csatlakozások tisztázva | □ igen □ nem | kritikus |  |
| E-napló / beléptetés / engedély rendben | □ igen □ nem / n.a. | kritikus |  |
| Munkavédelmi és házirendi oktatás megtörtént | □ igen □ nem | kritikus |  |
| Hulladék- és tárolási hely kijelölve | □ igen □ nem | fontos |  |
| Fotódokumentáció induló állapotról elkészült | □ igen □ nem | fontos |  |
| Hiány / intézkedés | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |
| Felelős |  |  |
| Határidő |  |  |
| Döntés | □ INDÍTHATÓ □ FELTÉTELESEN INDÍTHATÓ □ NEM INDÍTHATÓ |  |
| Feltételes indulás korlátai | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| [KITÖLTENDŐ] | [KITÖLTENDŐ] |
| Spirit Floor projektfelelős | Megrendelő / helyszíni képviselő |

M/8 – Aljzatvizsgálati és mérési lap

| Cél: A fogadófelület burkolhatóságának dokumentált értékelése és a szükséges előkészítés meghatározása. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Használati szabály: A követelmény forrását minden mérésnél meg kell jelölni: terv, gyártói előírás, termékadatlap, szerződés vagy szakmai követelmény. A „1 m-en 2 mm” érték csak akkor használható, ha az adott rendszer ezt írja elő. |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt / helyiség |  |  |  |  |  |  |
| Vizsgálat időpontja |  |  |  |  |  |  |
| Vizsgáló |  |  |  |  |  |  |
| Aljzat típusa |  |  |  |  |  |  |
| Tervezett burkolat / ragasztó |  |  |  |  |  |  |
| Környezeti hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |
| Aljzat hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |
| Relatív páratartalom |  |  |  |  |  |  |
| Padlófűtés |  |  | □ nincs □ van; felfűtési jegyzőkönyv: |  |  |  |
| Vizsgálat | Módszer / eszköz | Pontok | Eredmény | Követelmény | Megfelel? | Intézkedés |  |
| Szemrevételezés |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Síkpontosság |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Nedvesség |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Felületi szilárdság |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Tapadás / karcpróba |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Repedés / mozgási hézag |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Tisztaság / szennyezés |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Szint / csatlakozás |  |  |  |  | □ igen □ nem |  |  |
| Repedések / dilatációk térképe |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Szükséges előkészítő munkák |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Nem vizsgált / takart részek |  |  | ................................................................................................ ................................................................................................ |  |  |  |
| Döntés |  |  | □ burkolható □ előkészítés után burkolható □ nem burkolható |  |  |  |
| Újravizsgálat szükséges |  |  | □ igen, feltétel: □ nem |  |  |  |
| Fotók / mérési melléklet |  |  |  |  |  |  |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Vizsgáló | Megrendelő / műszaki képviselő |

Felmérési díj és felhasználás

Alapfelmérés: főszabály szerint 100% előrefizetés.

Extra/szakértői felmérés: az egyedi megrendelő szerinti díj; alapbeállításként 25% előleg, fennmaradó rész a jelentés átadásakor.

A felmérési díj nem automatikusan része a későbbi kivitelezési díjnak; beszámítás csak akkor történik, ha az ajánlat ezt kifejezetten tartalmazza.

A felmérésből készült műszaki javaslat a vizsgálat napján ismert állapotra épül; későbbi beázás, más szakág vagy szerkezeti változás új ellenőrzést tehet szükségessé.