SZERZŐDÉSES DOKUMENTÁCIÓ

Alvállalkozói keretszerződés és működési dokumentumcsomag

Rendszeresen közreműködő melegburkoló vállalkozók minőségi, dokumentációs és garanciális háttere

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Dokumentumazonosító | SF-JOG-12 |
| --- | --- |
| Verzió | 3.0 |
| Keltezés | 2026. 09. 15. |
| Kibocsátó | Spirit Floor Kft. |
| Weboldal | https://spiritfloor.com |
| Állapot | MASTER v3.0 alvállalkozói keretszerződésminta – partner- és egyedi megrendelési adatok kitöltendők |

Alapelv: átlátható feltételek, dokumentált műszaki döntések és egyértelmű felelősségi határok. A fogyasztót megillető kötelező jogokat a dokumentum nem korlátozza.

Spirit Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2141 Csömör, Boglárka utca 19.  •  kapcsolat@spiritfloor.hu  •  +36 30 931 0990

A. Alvállalkozói keretszerződés

1. Felek és jogállás

Megrendelő: Spirit Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2141 Csömör, Boglárka utca 19., cégjegyzékszám: 13-09-177734, adószám: 12333204-2-13, pénzforgalmi számlaszám: 12011351-01900830-00100008, vállalkozó kivitelezői nyilvántartási szám: 12333204,  képviseli: Nagy Gergő ügyvezető, képviselő kapcsolati címe: 2141 Csömör, Boglárka utca 19., elérhetőség: kapcsolat@spiritfloor.hu / +36 30 931 0990, NÜJ – ha az adott projektnél e-építési napló vezetendő:                           / n.a.. Alvállalkozó:                                          ; részletes azonosító, nyilvántartási, pénzügyi, képviselői, NÜJ- és biztosítási adatai az A/2 mellékletben szerepelnek, amely a keretszerződés elválaszthatatlan része. Az Alvállalkozó önálló gazdasági szereplő, saját adózással, szervezettel, eszközökkel és kockázattal. A szerződés nem hoz létre munkaviszonyt.

2. Egyedi megrendelések

Munkavégzési kötelezettség csak az Alvállalkozó által elfogadott A/1 Egyedi alvállalkozói megrendeléssel keletkezik. Az A/1 tartalmazza a projektet, munkarészt, mennyiséget, díjat, ütemet, anyag- és eszközfelelősséget, dokumentációt, minőségi kapukat és teljesítésigazolás feltételeit. Ha az egyedi munka a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó alvállalkozói kivitelezési szerződés, a keretszerződés, az A/1 és az A/2 együttesen tartalmazza a rendelet 3. § (2)–(3) szerinti kötelező adatokat. Kötelező projektmező nem maradhat üresen; ténylegesen nem alkalmazandó adat „n.a.” jelöléssel zárható le.

3. Személyi és szakmai feltételek

érvényes vállalkozói és adózási státusz;

megfelelő képesítés és Spirit Floor belső minősítés;

munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztosítási megfelelőség;

bejelentett és jogszerűen foglalkoztatott közreműködők;

előzetes jóváhagyás nélküli további alvállalkozó tilalma;

jogosultságok és biztosítás változásának azonnali jelzése.

4. Önállóság és utasítás

A Megrendelő meghatározza az elvárt eredményt, projektütemet, minőségi és biztonsági követelményeket. Az Alvállalkozó önállóan szervezi a munkát, biztosítja a saját munkaerejét és főszabály szerint eszközeit. A helyszíni koordináció, minőségellenőrzés és munkavédelmi utasítás nem alakítja át a jogviszonyt munkaviszonnyá.

5. Díjazás és teljesítésigazolás

A díj az egyedi megrendelés szerint átalány-, egységáras vagy óradíjas lehet. Az egyedi megrendelés rögzíti a teljesítésigazolás módját, a számlázási ütemet, a fizetési határidőt és a fizetési módot. A Megrendelő a teljesítésigazolást vagy annak tételes, indokolt kifogását az igazoláshoz szükséges dokumentumok hiánytalan átadásától számított 5 munkanapon belül adja ki vagy közli, kivéve ha az A/1 egyedi megrendelés ettől kifejezetten eltérő határidőt rögzít. Számla a szerződés és az egyedi megrendelés szerinti igazolt teljesítés alapján nyújtható be. Hibás tétel értéke a javításig arányosan visszatartható, de a vitán kívüli, igazolt rész kifizetését nem lehet indokolatlanul visszatartani. Fizetési késedelem esetén a Ptk. szerinti vállalkozások közötti késedelmi kamat és – ha jogszabályi feltételei fennállnak – a behajtási költségátalány érvényesíthető.

6. Minőségi bónusz és kötbér

Minőségi vagy határidős bónusz kizárólag előre meghatározott, írásban rögzített feltételek szerint adható. Késedelmi kötbér az Alvállalkozónak felróható késedelem esetén napi 0,5%, legfeljebb az érintett egyedi megrendelés nettó díjának 10%-a. Az Alvállalkozónak felróható meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér az érintett egyedi megrendelés nettó díjának 15%-a. Ugyanazon érdeksérelemre a kötbér és kártérítés csak a Ptk. szerinti korlátok között érvényesíthető. Minőségi hiba esetén elsődleges a kijavítás és az igazolt, szükséges és arányos kár rendezése, nem automatikus százalékos „büntetés”.

7. Hibás teljesítés és javítás

hiba írásos bejelentése bizonyítékkal;

Alvállalkozó helyszíni vizsgálata és javítási terve;

észszerű, sürgős esetben rövid határidő;

eredménytelen vagy megtagadott javítás esetén más vállalkozó bevonása;

igazolt, szükséges és arányos költség beszámítása;

felelősségbiztosító értesítése.

Az Alvállalkozó nem kötelezhető minden hiba korlátlan finanszírozására, ha az anyaghiba, tervhiba, megrendelői utasítás, más szakág vagy a Spirit Floor által biztosított feltétel okozta. A felelősséget okfeltárás alapján kell megosztani.

8. Fotó és dokumentáció

minimum előtte–közben–utána fotók;

mérések, gyártási tételek, keverési és réteginformációk;

napi készültség és létszám;

akadály és eltérés azonnali írásos jelzése;

projektadatok központi feltöltése;

ügyfél- és projektadatok marketingcélú használatának tilalma.

9. Ügyfélkapcsolat és versenyvédelem

Az Alvállalkozó a projekt teljesítése alatt és annak lezárásától számított 12 hónapig a Spirit Floor előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tehet közvetlen ajánlatot és nem fogadhat el külön vagy jövőbeli megbízást olyan Spirit Floor ügyféltől, akivel az adott projekt teljesítése során közvetlen kapcsolatba került, amennyiben a megbízás azonos vagy kapcsolódó burkolási munkára irányul. A korlátozás nem terjed ki az Alvállalkozó igazolhatóan korábban fennálló saját ügyfélkapcsolatára, és nem alkalmazható a szükségesnél tágabb ügyfélkörre vagy tevékenységre.

10. Titoktartás, adatvédelem és referencia

Az Alvállalkozó üzleti titokként kezeli az árakat, ajánlatokat, ügyféladatokat, műszaki dokumentációt és belső minősítést. Projektfotót vagy referenciát csak a Spirit Floor és szükség esetén a megrendelő írásos jóváhagyásával használhat. Ha az Alvállalkozó a Spirit Floor dokumentált utasításai alapján személyes adatot kezel, adatfeldolgozóként kizárólag a jelen szerződés E. fejezetében meghatározott adatfeldolgozási feltételek szerint járhat el; ha az adatkezelés célját és eszközeit önállóan határozza meg, az adott művelet tekintetében önálló adatkezelői kötelezettségei vannak.

11. Felelősségbiztosítás

Az Alvállalkozó köteles tevékenységéhez megfelelő felelősségbiztosítást fenntartani és a kötvényt, fedezetigazolást, limitet és önrészt átadni. Biztosítási eseményt azonnal bejelent, és együttműködik a kárrendezésben.

12. Megszűnés és projektátadás

A keretszerződés 30 napos rendes felmondással megszüntethető. Aktív egyedi megrendelés csak az abban foglalt feltételekkel zárható le vagy mondható fel. Azonnali felmondás alapja lehet engedély nélküli továbbadás, súlyos munkavédelmi szabálysértés, ismételt kritikus minőségi hiba, jogosulatlan ügyfélelvonás, adat- vagy titoksértés, illetve fizetésképtelenségi kockázat.

12.1. A keretszerződés megszűnése nem érinti a megszűnés előtt teljesített egyedi megrendelésekből eredő elszámolási, hibajavítási, szavatossági, kártérítési, biztosítói együttműködési, titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeket; ezek a rájuk irányadó szerződéses vagy jogszabályi időtartam végéig fennmaradnak.

12.2. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyedi alvállalkozói kivitelezésnél az A/1 és A/2 mellékletek a keretszerződés elválaszthatatlan, projektenként kitöltendő részei. Az alvállalkozói szerződésben azonosítani kell azt a fővállalkozói/megrendelői kivitelezési szerződést, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozói munka kapcsolódik, továbbá – ha alkalmazandó – az építtetői fedezetkezelőt és a kapcsolódó adatokat. A jogszabályi kötelező adattartalmat az egyedi megrendelés nem rövidítheti le.

Kelt: ______________________, ______ év __________ hó ____ nap

| Aláíró fél | Név / minőség | Aláírás |
| --- | --- | --- |
| Megrendelő | Nagy Gergő ügyvezető |  |
| Alvállalkozó |  |  |

B. Alvállalkozói mellékletek

A/1 Egyedi alvállalkozói megrendelés

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| Projekt |  |
| Munkarész |  |
| Mennyiség |  |
| Egységár/átalány |  |
| Kezdés |  |
| Befejezés |  |
| Anyagfelelős |  |
| Eszközfelelős |  |
| Minőségi kapuk |  |
| Dokumentáció |  |
| Számlázás / fizetés | Teljesítésigazolás határideje: ; számlázási ütem: ; fizetési határidő: nap; fizetési mód: |
| Egyedi alvállalkozói szerződésszám |  |
| Építtető / felettes megrendelő |  |
| Kapcsolódó fővállalkozói / megrendelői szerződés |  |
| Munkaterület pontos helye |  |
| Minőségi és mennyiségi követelmény |  |
| Kivitelezési dokumentáció szolgáltatása |  |
| E-napló / e-alnapló adatai |  |
| Munkaterület-átadás |  |
| Részteljesítés(ek) / átadás-átvétel / munkaterület-visszaadás |  |
| Pót- és többletmunka elszámolása | A keretszerződés és írásos változásmegrendelés szerint; projekteltérés: / nincs |
| Teljesítésigazolásra jogosult | FMV / |
| Alvállalkozó további alvállalkozója | □ nem engedélyezett előzetes írásos jóváhagyás nélkül □ külön engedély: |
| Építési-bontási hulladék elszállítására kötelezett | Spirit Floor / Alvállalkozó / egyéb], engedéllyel rendelkező kezelőhöz |
| Árazatlan tételes költségvetési kiírás | □ szükséges és csatolva □ nem szükséges / n.a. |
| Előleg | □ nincs □ van: |
| Teljesítési biztosíték | □ nincs □ van: |
| Tartalékkeret | □ nincs □ van: |
| Fedezetkezelő – ha alkalmazandó |  |
| Építésszervezési munkarész | Alvállalkozó feladata / Spirit Floor feladata / n.a. |
| Felelősségbiztosítási kötvény | kötvényszám; Biztosító; □ kötvény csatolva □ munkaterület-átadásig igazolandó |
| Mediáció / választottbíróság | □ nincs külön kikötés □ mediáció: □ más jogvita-rendezés: |
| Építtető pénzügyi fedezeti nyilatkozatának / fővállalkozói iratának hivatkozása | az A/1 nem helyettesíti a fővállalkozói szerződés kötelező fedezeti nyilatkozatát |
| Fedezetkezelői kiegészítő adatok – ha alkalmazandó | A 191/2009. Korm. rendelet 4. § szerinti projektadatok és igazolások hivatkozása; □ nem alkalmazandó □ külön melléklet/nyilvántartás: |
| Alvállalkozói érték/fedezet eltérésre vonatkozó tájékoztatás | □ nem releváns □ Megrendelő vállalkozó kivitelező 191/2009. Korm. rendelet szerinti tájékoztatása megtörtént: |

A/2 Belépési és megfelelőségi adatlap

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| cégadatok |  |
| adószám |  |
| képviselő |  |
| felelősségbiztosítás (biztosító, kötvényszám, elérhetőség, limit, önrész) |  |
| képesítések |  |
| alkalmazottak jogszerűsége |  |
| munkavédelmi dokumentumok |  |
| belső minősítés |  |
| székhely / telephely / kapcsolati cím |  |
| elérhetőség (e-mail, telefon) |  |
| vállalkozó kivitelezői nyilvántartási szám |  |
| pénzforgalmi számlaszám |  |
| képviselő neve |  |
| képviselő kapcsolati címe és elérhetősége |  |
| NÜJ – ha e-napló vezetendő |  |
| alvállalkozói kivitelezési szerződésszám |  |

A/3 Eszközbérleti/átadási lap

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| eszköz |  |
| azonosító |  |
| állapot |  |
| díj |  |
| kaució |  |
| átadás |  |
| visszavétel |  |
| sérülés |  |

A/4 Teljesítmény- és minőségellenőrző lap

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| munkarész |  |
| mennyiség |  |
| pontszám |  |
| hiba |  |
| javítás |  |
| elfogadott mennyiség |  |
| levonás jogcíme |  |

A/5 Teljesítésigazolás

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| projekt |  |
| időszak |  |
| szerződéses teljesítés |  |
| elfogadott mennyiség |  |
| pótmunka |  |
| visszatartás |  |
| számlázható nettó összeg |  |

A/6 Hibajavítási felszólítás

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| hiba |  |
| bizonyíték |  |
| feltételezett ok |  |
| javítási határidő |  |
| hozzáférés |  |
| következmény |  |

A/7 Projektátadási jegyzőkönyv

| Mező | Tartalom |
| --- | --- |
| készültség |  |
| anyagok |  |
| eszközök |  |
| fotók |  |
| függő hibák |  |
| ügyfélkommunikáció |  |
| átadott dokumentumok |  |

C. Nem munkaviszony-jelleg ellenőrzőlista

az Alvállalkozó több megrendelőnek is dolgozhat;

saját vállalkozói kockázatot visel és számláz;

nem kap munkavállalói szabadságot vagy havi garantált bért;

saját munkaszervezést és főszabály szerint eszközöket alkalmaz;

nem kizárólag személyesen, hanem jóváhagyott közreműködővel is teljesíthet;

a Spirit Floor az eredményt, minőséget, határidőt és biztonságot ellenőrzi, nem a munkaviszonyra jellemző teljes alárendeltséget gyakorolja.

D. Spirit Floor ügyfélgarancia és visszkereset

1. Az alvállalkozói teljesítés ténye nem változtatja meg a Spirit Floor és a fogyasztó közötti ügyfélkapcsolati garanciát. A fogyasztó felé a Spirit Floor fogadja és koordinálja a hibabejelentést; az Alvállalkozó köteles a kivizsgálásban, mintavételben, javításban és biztosítói ügyintézésben határidőben közreműködni.

2. Az Alvállalkozó által okozott, bizonyított hibából eredő szükséges és arányos kijavítási költség az Alvállalkozóra áthárítható a keretszerződés és a jogszabályok szerint. Automatikus bérlevonás vagy bizonyíték nélküli átalánykár nem alkalmazható.

3. Az Alvállalkozó a projekt fotó-, mérési és anyagazonosító dokumentációját a Spirit Floor központi rendszerébe tölti fel; az ügyféladatot saját marketingre vagy közvetlen megkeresésre nem használhatja.

E. Adatfeldolgozási feltételek – alkalmazandó, ha az Alvállalkozó a Spirit Floor nevében személyes adatot kezel

1. Tárgy és időtartam. Az adatfeldolgozás kizárólag az adott projekt teljesítéséhez szükséges ügyfél-, kapcsolattartói, helyszíni, fotó-, mérési és dokumentációs adatokra, a projekt és az utólagos garanciális/szavatossági együttműködés szükséges időtartamára terjedhet ki.

2. Utasítás. Az Alvállalkozó személyes adatot kizárólag a Spirit Floor dokumentált utasítása alapján kezelhet, azt saját marketingre, saját ügyfélszerzésre, profilalkotásra vagy más önálló célra nem használhatja.

3. Titoktartás és biztonság. Az adatokhoz csak arra feljogosított, titoktartásra kötelezett személy férhet hozzá. Az Alvállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, különösen hozzáférés-védelmet, eszközvédelmet, biztonságos továbbítást és indokolatlan másolatok kerülését.

4. További adatfeldolgozó. Az Alvállalkozó személyes adatot kezelő további közreműködőt csak a Spirit Floor előzetes konkrét vagy általános írásbeli engedélyével vehet igénybe; általános engedélynél a változásról előzetesen tájékoztatást ad, hogy a Spirit Floor kifogást emelhessen.

5. Érintetti kérelmek és incidens. Az Alvállalkozó az érintetti kérelmet, hatósági megkeresést, adatvédelmi incidenst, jogosulatlan hozzáférést, elvesztést vagy téves címzettnek küldést indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint 24 órán belül jelenti a Spirit Floornak, és a kivizsgálásban együttműködik.

6. Törlés/visszaadás. A projekt vagy az adatfeldolgozási feladat lezárásakor a Spirit Floor választása szerint az adatokat vissza kell adni vagy törölni kell, kivéve ha uniós vagy magyar jog kötelező megőrzést ír elő. Magáneszközön, privát felhőben vagy saját marketing-adatbázisban másolat nem maradhat.

7. Ellenőrizhetőség. Az Alvállalkozó a GDPR 28. cikk szerinti megfelelés igazolásához szükséges információt a Spirit Floor rendelkezésére bocsátja, és észszerű keretek között lehetővé teszi az ellenőrzést/auditot.